IBA

Dkpbi23a2a

Eksamensprojekt – ”personregistrering”

Gruppe: Mohammad Fahad, Nickolaj, Allan

1. Projektoversigt:

Formålet er at udvikle et personregistreringssystem over en udleveret struktur og teknologi. Målet er en fyldestgørende rapport med applikation til præsentationen. Omfanget af projektet er diskutabel alt efter vores valg, men som minimum de stillede krav i projektbeskrivelsen

2. Milepæle:

Projekt opstart: Milepæl 0

Analysen: Milepæl 1

Forløb: Milepæl 2

Design: Milepæl 3

Prototypen: Milepæl 4

Disk: Milepæl 5

De underliggende opgaver i milepælene ligger i Backlog på Git.

3. Tidsplan: Projekttid og gruppe deltager er de ressourcer der ikke kan flyttes på. Den eneste ressource der kan arbejdes med, er vores egen tid. Hvor mange timer skal der bruges. Projektet er sat op i Gantt Chart med milepæle. Tidsestimering er Analogisk, efter vores erfaring og bedste evne.

4. Ressourceallokering: Alle 4 har forpligtede sig på lige fod arbejde på projektet alle hverdage i projektperioden som minimum. Hvis nødvendigt skal aften og weekend inddrages, som i første weekend i projektopstarten.

5. Risikohåndtering: De risici der vil være, er af en karakter som vi tager op, hvis de opstår (sygdom, uheld, dødsfald eller lignende).

6. Kommunikationsplan: Der kommunikeres primært via teams og fysisk tilstedeværelse. Sms, mail og mobil er sekundært. Alt dokumenteres via log og Git. Planlagte vejledninger d. 2, 7, 9, 14/5 og daglige ”StandUp” møde på teams. Fysiske møder planlægges løbende.

7. Styringsstruktur:

Vi har valgt at arbejde med aglie metoder som:

Daglig møde, hvor gårsdagen og dagens arbejde gennemgås kort.

Der arbejdes med 2 log typer, en BackLog og en Log (DoneLog), for at holde styr på planen.

Ledelsesmæssigt har vi ingen bestemt en ledelsesstruktur, vi tager alle beslutningerne i gruppen.

9. Godkendelse: Processen er som følgende

Person skriver sit navn bag ved Tarsk nav i Backlog, så er det personen eller personernes ansvar at fuldføre tasken.

Når opgaven er fuldført, skrives den ind i Log. ”Opgavenavn – personnavn”

Når gruppen har godkendt opgaven resultatet, tilføjes ”ok”: ”Opgavenavn – personnavn ok”